Załącznik Nr 1. do umowy nr…./2015

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

I. Mapki lokalizacyjne

- dz. Nr 38 i 43/3 AM-16 Obręb Trzebnica.

II. Cel opracowania.

Celem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, z podziałem na:

A. Centrum przesiadkowe

a). dworzec autobusowy

- budowa peronów dla autobusów i busów,

- budowa wiat peronowych,

- budowa miejsc postojowych dla autobusów i busów,

- budowa dróg dojazdowych i ciągów pieszych,

- budowa oświetlenia zewnętrznego/drogowego,

- odprowadzenie wód opadowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- organizacja ruchu docelowego,

- ewentualna rozbiórka zbędnych i kolidujących z zamierzeniem budynków gospodarczych.

b). parkingi na samochody osobowe

- budowa parkingu na samochody osobowe (min. 36 stanowisk postojowych),

- budowa i przebudowa dróg dojazdowych i ciągów pieszych do miejsc postojowych dla samochodów postojowych i do budynku dworca kolejowego,

- budowa wiat rowerowych wyposażonych w stojaki,

- budowa oświetlenia zewnętrznego/drogowego,

- odprowadzenie wód opadowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- organizacja ruchu docelowego,

- ewentualna rozbiórka zbędnych i kolidujących z zamierzeniem budynków gospodarczych.

c). przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej

- przebudowa lub modernizacja nawierzchni ulicy,

- budowa chodników,

- budowa oświetlenia drogowego,

- odprowadzenie wód opadowych,

- zagospodarowanie terenu w tym terenów zielonych,

- organizacja ruchu docelowego.

B. Inkubator przedsiębiorczości – budynek parterowy, niepodpiwniczony, 5-cio segmentowy.

W 1 segmencie będą zlokalizowane następujące pomieszczenia:

a/ pomieszczenie handlowo - usługowe,

b/ pomieszczenie gospodarcze,

c/ zaplecze z aneksem socjalnym,

d/ komunikacja.

powierzchnia użytkowa 1 segmentu – około 45 m2,

powierzchnia użytkowa 5 segmentów – około 225 m2,

powierzchnia zabudowy 5 segmentów – około 280 m2.

Każdy segment wyposażony w osobne przyłącze wodnokanalizacyjne i energetyczne.

Do ogrzewania zastosować piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym.

III. Zakres opracowania.

W skład dokumentacji projektowej o których mowa w ust. II, z podziałem na niżej wymienione opracowania:

A/ dworzec autobusowy,

B/ parkingi na samochody osobowe,

C/ przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej,

D/ inkubator przedsiębiorczości;

wchodzą:

- a). projekty budowlane uwzględniające wszystkie niezbędne branże i elementy, w tyn między innymi:

- projekty wielobranżowe zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na zadania jak  powyżej,

- projekty wiat peronowych,

- projekt budynku inkubatora przedsiębiorczości,

- projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych do budynku inkubatora przedsiębiorczości - zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia,

- projekty oświetlenia zewnętrznego/drogowego - zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia,

- projekty ewentualnej rozbiórki zbędnych i kolidujących budynków gospodarczych,

- projekty miejsc peronowych, postojowych, parkingowych, dróg, chodników i ciągów pieszych,

- projekty odprowadzenia wód opadowych,

- projekty docelowej organizacji ruchu,

- projekty zagospodarowania terenu tj. terenów zielonych, wiat na rowery, ławek, koszy itp.;

- w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf” i „dxf”).

- b). projekty wykonawcze uwzględniające wszystkie niezbędne branże i elementy z podziałem, jak w pkt. „a)” – w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf” i „dxf”).

- c). przedmiary robót dla wszystkich elementów dokumentacji, z podziałem jak w pkt. „a)” – w 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie kosztorysowym Norma ath*.

- d). kosztorysy inwestorskie, z podziałem jak w pkt. „a)” – w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie kosztorysowym Norma ath*.

- e). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na branże – w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf”).

- f). raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko (o ile jest niezbędny) - w 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD).

- g). informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- h). mapy do celów projektowych.

- i). badania geologiczne.

- j). uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. Dz.U.2013.1594 j.t.

- k). uzyskanie pozytywnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora we Wrocławiu zgodnie z pismem WRID-RK-6119-101/10 z dnia 20.10.2010 r. oraz wprowadzenie zmian w projekcie wynikających z wyrażonej opinii przez ten organ.

- l). wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, opinie, zatwierdzenia, decyzje, w szczególności z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją środowiskową (o ile jest niezbędna) i pozwoleniem na budowę włącznie, wraz z wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do ich uzyskania.

Poczytuje się, że w skład dokumentacji wejdą także inne opracowania niezbędne do osiągnięcia  efektu końcowego.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona  klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i

urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,

- Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać-	 protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna charakteryzować-	 się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać-	 każdy szczegół, element, w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień.

- W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

- Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego,

- Kosztorysy i przedmiary robót oraz elementów zagospodarowania (zieleni i małej architektury) oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży i odcinków dróg w ramach każdego zadania, w podziale na poszczególne

obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót

- Na etapie projektowania wymaga się od Projektanta konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco, z tym, że pierwsze spotkanie odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z inicjatywy Projektanta.

V. Dane wyjściowe.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z :

a. Wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Dz.U.2013.1409 t.j.

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dz.U.2004.130.1389

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2013.1129 t.j.

d. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462 t.j. z póź. zm.

e. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2013.1232 j.t.

f. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz.U.2004.257.2573 z póź. zm.

g .Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 z póź. zm

h.  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.99.43.430, z późniejszymi zmianami;

i. Ustawą  o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  Dz.U.07.19.115 j.t., z późniejszymi zmianami;

j. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz.U.12.0.463;

k. obowiązującymi Polskimi Normami.

l. warunkami wynikającymi z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ł.  wytycznymi wynikającymi z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji, warunkami przyłączeniowymi do sieci, treścią aprobat technicznych itp.

m. wytycznymi wynikającymi z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji, warunkami przyłączeniowymi do sieci, treścią aprobat technicznych itp.

Załączniki:

1. Mapa lokalizacyjna.