SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn:

„Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”

nr sprawy: TI.271.24.2017

| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: |
| --- |
| - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Załącznik nr 1 |
| - Formularz ofertowy - Oświadczenia - Wzór umowy - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Wykaz robót - Wzór gwarancji wadialnej - Informacja o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego | Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 |

Z A T W I E R D Z A M Dnia 27.12.2017 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

tel. (71) 312 06 11, fax (71) 722 78 56

Godziny pracy:

730-1530 poniedziałek, wtorek, czwartek,

730-1600 środa,

730-1500 piątek,

Adres strony internetowej: www.trzebnica.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2017 roku, poz. 1579 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych oraz dróg gminnych pozamiejskich w latach 2018 - 2021, w podziale na następujące zadania:

Zadanie I - Nawierzchnie asfaltowe

- bieżące naprawy i remonty nawierzchni asfaltowych masą asfaltową i emulsją,

- inne prace nie wyszczególnione a zlecone w formie pisemnej przez Zamawiającego.

Zadanie II – Pozostałe nawierzchnie i oznakowanie

- bieżące naprawy, remonty i przebudowy nawierzchni z kostki lub płytek betonowych,

- bieżąca wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego,

- bieżące uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego zgodnie z posiadanym przez

Zamawiającego projektem organizacji ruchu w mieście.

- inne prace nie wyszczególnione a zlecone w formie pisemnej przez Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Planowane ilości robót wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego  do  ich  wykorzystania  w  trakcie  trwania  umowy  oraz  nie  mogą być  podstawą  żadnych  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot: 			45233140-2   Roboty drogowe

Dodatkowe przedmioty:		45233141-9   Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6   Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1   Roboty w zakresie chodników

45233251-3   Wymiana nawierzchni

45233290-8   Instalowanie znaków drogowych

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury (tzw. odwróconej), o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na następujące zadania:

ZADANIE I – Nawierzchnie asfaltowe

ZADANIE II – Pozostałe nawierzchnie i oznakowanie

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- brukarskie,

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. W przypadku niezłożenia takiej listy przez Wykonawcę, w przypadku gdy z listy wynikać będzie, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę lub w przypadku gdy Zamawiający z innych źródeł (np. z wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie) uzyska informację, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach:

- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,

- zakończenie -

Zadanie I - 31.12.2021 r.

Zadanie II – 31.12.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-  jedną robotę polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg lub ulic lub chodników o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto;

lub

- dla zadania I - minimum jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub placu o nawierzchni asfaltowej, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2;

- dla zadania II - minimum jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub placu o nawierzchni z kostki, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków poprzez wskazanie zamówień, których zakres obejmuje łącznie roboty dotyczące zadań, na które wykonawca będzie składał ofertę.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. ust. 1. pkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.) .

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu:

a). zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ,

b). dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Zbiorcze zestawienie ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

2) potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w rozdz. VI. ust. 5 pkt 2) w odniesieniu do tych podmiotów.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust. 5 pkt 2) i 3), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Techniczno – Inwestycyjny.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@um.trzebnica.pl, a faksem na nr (71) 312 12 48. W temacie wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną należy wpisać numer sprawy.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a). Zbigniew Zarzeczny – pokój 81, tel. 71 388 81 81,

b). Monika Białas – pokój 79, tel. 71 388 81 71,

codziennie w godz. 800 - 1000, począwszy od dnia ogłoszenia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- dla zadania I: 5.000,00 zł.  (słownie: pięć tysięcy złotych),

- dla zadania II: 5.000,00 zł.  (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, nr rachunku 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, z dopiskiem na przelewie: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich. Zadanie ….”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu następuje z chwilą złożenia oryginału dokumentu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty.

7. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu następuje z chwilą złożenia oryginału dokumentu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowe netto, łączną cenę ofertową brutto, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem firm podwykonawców;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ;

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ, należy do oferty dołączyć „Informację Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego” na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować zewnętrzną oraz wewnętrzną kopertę w następujący sposób:

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Pokój nr 40 – Sekretariat

„Oferta w postępowaniu pn.: Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”,

nr sprawy: TI.271.24.2017

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.01.2018 o godzinie 11:00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) do dnia 17.01.2018 r., do godziny 10:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu 17.01.2018 r., o godzinie 11:00

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.trzebnica.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, dla zadań (zadania), na które Wykonawca będzie składał ofertę, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ cen jednostkowych netto osobno dla każdego rodzaju robót, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz wartości roboczogodziny brutto dla ewentualnych robót dodatkowych. Łączną cenę ofertową brutto Wykonawca wyliczy na podstawie wypełnionej tabeli w formularzu ofertowym. Ceny jednostkowe,  cena ofertowa oraz wartość roboczogodziny winny być wyliczone oraz podane w formularzu ofertowym z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2. Łączna cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym koszty wynikające wprost ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.

3. Ceny jednostkowe netto oraz wartość roboczogodziny brutto przedstawione w ofercie są wiążące i niezmienne przez cały okres realizacji zadania, oprócz przypadków wymienionych w rozdziale XVI.

4. Ceny jednostkowe netto, cena ofertowa brutto oraz wartość roboczogodziny brutto winny być sporządzone na podstawie obmiarów i kalkulacji własnych składającego ofertę.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie użyte w SIWZ nazwy i typy materiałów nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy określający standard i jakość wykonania. W przypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów i urządzeń równoważnych tj. takich, które mają takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż wykazane w dokumentacji projektowej.

6. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - wg załącznika nr 11 do SIWZ.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Każde zadanie będzie oceniane osobno.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

b) „Wartość roboczogodziny dla robót dodatkowych” - W

c) „Okres gwarancji” – G.

d) „Czas reakcji od zgłoszenia” - R

3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 58% | 58 | Cena najtańszej oferty C = ------------------------------------- x 58 pkt Cena badanej oferty |
| Wartość roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych | 2% | 2 | Najniższa wartość roboczogodziny W = ------------------------------------------- x 2 pkt Badana wartość roboczogodziny |
| Okres gwarancji | 20% | 20 | Liczba punktów badanej oferty G = ------------------------------------------- x 20 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| Czas reakcji od zgłoszenia | 20% | 20 | Liczba punktów badanej oferty R = ------------------------------------------- x 20 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| RAZEM | 100% | 100 | ─────────────────── |

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + W + G + R

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

W – punkty uzyskane w kryterium „Wartość roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.

R - punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji od zgłoszenia”.

- Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. pkt. 3 SIWZ.

- Ocena punktowa w kryterium „Wartość roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych” dokonana zostanie na podstawie wartości roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych  wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. pkt. 3 SIWZ.

- Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. pkt. 3 SIWZ.

Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Ocenie podlegać będzie gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę ponad wymagane minimum. Oferta  otrzyma  punkty (maksymalnie 12 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.

| Za zaoferowany okres gwarancji: | minimum 12 miesięcy | minimum 18 miesięcy | minimum 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 10 | 20 |

8. Ocena punktowa w kryterium „Czas reakcji od zgłoszenia” dokonana zostanie na podstawie czasu reakcji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. pkt. 3 SIWZ.

Za zaoferowany czas reakcji od zgłoszenia oferta otrzyma punkty zgodnie z tabelą poniżej, tj:

| Za zaoferowany czas reakcji: | 72 godziny | 48 godzin | 24 godziny |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 10 | 20 |

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w  zakresie:

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

e) zmiany wartości i zakresu umowy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

f) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).

Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty.

XVIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje.

Zamawiający nie określa takich informacji.

XIX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonane umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość.

Zamawiający nie określa takiej wartości.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących robót budowlanych:

| L.p. | Rodzaj robót | Jednostka miary | Szacowana ilość wykonywanych robót w ciągu 12 m-cy | Szacowana ilość wykonywanych robót w ciągu całego okresu zamówienia (48 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE I –NAWIERZCHNIE ASFALTOWE |
| 1 | Remont nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża o pow. ponad 5 m2 | m2 | 500 | 2000 |
| 2 | Remont nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża o pow. do 5 m2 | m2 | 1200 | 4800 |
| 3 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 | m2 | 400 | 1600 |
| 4 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 | m2 | 10 | 40 |
| 5 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm | mb | 180 | 720 |
| 6 | Ułożenie krawężnika 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych | mb | 1000 | 4000 |
| 7 | Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej | mb | 200 | 800 |
| 8 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych | mb | 1000 | 4000 |
| 9 | Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm | m2 | 500 | 2000 |
| 9a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 100 | 400 |
| 10 | Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm | m2 | 600 | 2400 |
| 10a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 120 | 480 |
| 11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm | m2 | 300 | 1200 |
| 11a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 80 | 320 |
| 12 | Regulacja wysokościowa żeliwnych włazów kanalizacyjnych | szt. | 15 | 60 |
| 13 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych | szt. | 25 | 100 |
| 14 | Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw | szt. | 10 | 40 |
| 15 | Remont na zimno innowacyjną masą asfaltową w workach (masę dostarcza Zamawiający) | m2 | 120 | 480 |
| ZADANIE II – POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE I OZNAKOWANIE |
| 1 | Dostawa i montaż słupków z rury cynkowanej ø 60/3mm Lśr. = 3,5 m | szt. | 150 | 600 |
| 1a | Dopłata lub potrącenie za każde 0,10 cm różnicy długości słupka | szt. | 10 | 40 |
| 2 | Dostawa i montaż znaków drogowych z folii odblaskowej bez względu na typ i wielkość znaku | szt. | 130 | 520 |
| 3 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm | m2 | 2200 | 8800 |
| 4 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm | m2 | 1000 | 4000 |
| 5 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm | m2 | 400 | 1600 |
| 6 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 | 300 | 1200 |
| 7 | Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm | m2 | 100 | 400 |
| 8 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm | m2 | 2000 | 8000 |
| 9 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm | m2 | 180 | 720 |
| 10 | Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej o grubości do 15 cm | m2 | 150 | 600 |
| 11 | Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej | m2 | 120 | 480 |
| 12 | Ułożenie obrzeża 8x30 cm z wykonaniem ławy z piasku i robót ziemnych | mb | 1200 | 4800 |
| 13 | Przestawienie obrzeży betonowych z wykonaniem ławy z piasku | mb | 40 | 160 |
| 14 | Rozbiórka obrzeży chodnikowych | mb | 800 | 3200 |
| 15 | Ułożenie krawężnika 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych | mb | 1000 | 4000 |
| 16 | Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej | mb | 200 | 800 |
| 17 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych | mb | 1000 | 4000 |
| 18 | Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm | m2 | 500 | 2000 |
| 18a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 100 | 400 |
| 19 | Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm | m2 | 600 | 2400 |
| 19a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 120 | 480 |
| 20 | Wykonanie nawierzchni z miału kamiennego o grubości warstwy 10 cm | m2 | 400 | 1600 |
| 20a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 30 | 120 |
| 21 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm | m2 | 300 | 1200 |
| 21a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 80 | 320 |
| 22 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię w gruncie kat. II-IV o średniej gr. 10 cm z wywozem urobku | m2 | 3000 | 12000 |
| 22a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 | 400 | 1600 |
| 23 | Regulacja wysokościowa żeliwnych włazów kanalizacyjnych | szt. | 15 | 60 |
| 24 | Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw | szt. | 10 | 40 |
| 25 | Regulacja wysokościowa włazów studzienek telefonicznych | szt. | 25 | 100 |

Uwaga!!!

- W powyższych pozycjach należy ująć wywóz wraz z załadunkiem, rozładunkiem i ułożeniem materiałów:

  - Ziemi – na składowisko odpadów, odległość około 6 km od Trzebnicy,

  - Gruzu, rumoszu itp. powstałego w trakcie prowadzenia robót oraz materiałów z odzysku nadających się do powtórnego wykorzystania – na składowisko, odległość około 2 km, przy ul. B. Chrobrego w Trzebnicy.

- Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą wg stawek roboczogodziny i czynników cenotwórczych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| O F E R T A Gmina Trzebnica Pl. M. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”. |
| --- |
| A. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………........... Adres:……………………………………………………………………………………………………….......... Nr NIP ………………….......... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..…............. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………… e-mail……………………………..........……………………………………………………ji o Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………...................................................................................................... |
| B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich |
| C. ZADANIE I - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE |
| C.1 CENY JEDNOSTKOWE NETTO I ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (C1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za następujące ceny jednostkowe netto oraz ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: L.p. Rodzaj robót Jednostka miary Szacowana ilość w ciągu całego okresu zamówienia Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto (kol. 4 x 5) [zł] 1 2 3 4 5 6 ZADANIE I – NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 1 Remont nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża o pow. ponad 5 m2 m2 2000 …………….… ……………………. 2 Remont nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża o pow. do 5 m2 m2 4800 …………….… ……………………. | 3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 m2 1600 …………….… ……………………. | 4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 m2 40 …………….… ……………………. | 5 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm mb 720 …………….… ……………………. |
| L.p. Rodzaj robót Jednostka miary Szacowana ilość w ciągu całego okresu zamówienia Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto (kol. 4 x 5) [zł] 1 2 3 4 5 6 6 Ułożenie krawężnika 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych mb 4000 …………….… ……………………. 7 Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej mb 800 …………….… ……………………. 8 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych mb 4000 …………….… ……………………. 9 Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm m2 2000 …………….… ……………………. 9a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 400 …………….… ……………………. 10 Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm m2 2400 …………….… ……………………. 10a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 480 …………….… ……………………. 11 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm m2 1200 …………….… ……………………. 11a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 320 …………….… ……………………. 12 Regulacja wysokościowa żeliwnych włazów kanalizacyjnych szt. 60 …………….… ……………………. 13 Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych szt. 100 …………….… ……………………. 14 Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw szt. 40 …………….… ……………………. 15 Remont na zimno innowacyjną masą asfaltową w workach (masę dostarcza Zamawiający) | m2 480 …………….… ……………………. ZADANIE I - RAZEM WARTOŚĆ NETTO (OD 1 DO 15) ……………………. STAWKA PODATKU VAT ……………% WARTOŚĆ PODATKU VAT ……………………. ZADANIE I – ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO ……………………. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| C.2 WARTOŚĆ ROBOCZOGODZINY BRUTTO DLA ROBÓT DODATKOWYCH (W1): Niniejszym oferuję następującą wartość roboczogodziny dla ewentualnych robót dodatkowych: ZADANIE I – WARTOŚĆ ROBOCZOGODZINY …............................... zł. Czynniki cenotwórcze do rozliczania robót dodatkowych: Wartość roboczogodziny brutto do ewentualnych robót dodatkowych podana powyżej wynika z następujących stawek: Stawka robocizny netto ………….. zł/r-godz. Narzut kosztów pośrednich ………….. % Narzut zysku …………… % |
| C.3 OKRES GWARANCJI (G1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI: ZADANIE I - OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE): …......................... m-cy Należy wpisać : 12, 18 lub 24 wg wyboru Wykonawcy. Za oferowany okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| C.4. CZAS REAKCJI OD ZGŁOSZENIA (R1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następującym TERMINIE REALIZACJI**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE I – CZAS REAKCJI OD ZGŁOSZENIA (GODZINY) ……………… godziny Należy wpisać : 24, 48 lub 72 wg wyboru Wykonawcy. Za skrócenie terminu realizacji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| D. ZADANIE II - POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE I OZNAKOWANIE |
| D.1 CENY JEDNOSTKOWE NETTO I ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (C1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za następujące ceny jednostkowe netto oraz ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: L.p. Rodzaj robót Jednostka miary Szacowana ilość w ciągu całego okresu zamówienia Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto (kol. 4 x 5) [zł] 1 2 3 4 5 6 ZADANIE II – POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE I OZNAKOWANIE 1 Dostawa i montaż słupków z rury cynkowanej ø 60/3mm Lśr. = 3,5 m szt. 600 …………….… ……………………. 1a Dopłata lub potrącenie za każde 0,10 cm różnicy długości słupka szt. 40 …………….… ……………………. | 2 Dostawa i montaż znaków drogowych z folii odblaskowej bez względu na typ i wielkość znaku szt. 520 …………….… ……………………. 3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm | m2 8800 …………….… ……………………. 4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm m2 4000 …………….… ……………………. 5 Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm m2 1600 …………….… ……………………. 6 Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 1200 …………….… ……………………. 7 Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm m2 400 …………….… ……………………. 8 Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm m2 8000 …………….… ……………………. 9 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm m2 720 …………….… ……………………. 10 Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej o grubości do 15 cm m2 600 …………….… ……………………. 11 Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej m2 480 …………….… ……………………. |
| L.p. Rodzaj robót Jednostka miary Szacowana ilość w ciągu całego okresu zamówienia Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto (kol. 4 x 5) [zł] 1 2 3 4 5 6 12 Ułożenie obrzeża 8x30 cm z wykonaniem ławy z piasku i robót ziemnych mb 4800 …………….… ……………………. 13 Przestawienie obrzeży betonowych z wykonaniem ławy z piasku mb 160 …………….… ……………………. 14 Rozbiórka obrzeży chodnikowych mb 3200 …………….… ……………………. 15 Ułożenie krawężnika 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych mb 4000 …………….… ……………………. 16 Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej mb 800 …………….… ……………………. 17 Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych mb 4000 …………….… ……………………. 18 Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm m2 2000 …………….… ……………………. 18a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 400 …………….… ……………………. 19 Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm m2 2400 …………….… ……………………. 19a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 480 …………….… ……………………. 20 Wykonanie nawierzchni z miału kamiennego o grubości warstwy 10 cm m2 1600 …………….… ……………………. 20a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 120 …………….… ……………………. 21 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm m2 1200 …………….… ……………………. 21a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 320 …………….… ……………………. 22 Wykonanie koryta pod nawierzchnię w gruncie kat. II-IV o średniej gr. 10 cm z wywozem urobku m2 12000 …………….… ……………………. 22a Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości m2 1600 …………….… ……………………. 23 Regulacja wysokościowa żeliwnych włazów kanalizacyjnych szt. 60 …………….… ……………………. 24 Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw szt. 40 …………….… ……………………. 25 Regulacja wysokościowa włazów studzienek telefonicznych szt. 100 …………….… ……………………. ZADANIE II - RAZEM WARTOŚĆ NETTO (OD 1 DO 25) ……………………. STAWKA PODATKU VAT ……………% WARTOŚĆ PODATKU VAT ……………………. ZADANIE II – ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO ……………………. |
| D.2 WARTOŚĆ ROBOCZOGODZINY BRUTTO DLA ROBÓT DODATKOWYCH (W2): Niniejszym oferuję następującą wartość roboczogodziny dla ewentualnych robót dodatkowych: ZADANIE II – WARTOŚĆ ROBOCZOGODZINY …............................... zł Czynniki cenotwórcze do rozliczania robót dodatkowych: Wartość roboczogodziny brutto do ewentualnych robót dodatkowych podana powyżej wynika z następujących stawek: Stawka robocizny netto ………….. zł/r-godz. Narzut kosztów pośrednich ………….. % Narzut zysku …………… % |
| D.3 OKRES GWARANCJI (G2): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI: ZADANIE II - OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE): …......................... m-cy Należy wpisać : 12, 18 lub 24 wg wyboru Wykonawcy. Za oferowany okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| C.4. CZAS REAKCJI OD ZGŁOSZENIA (R1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następującym TERMINIE REALIZACJI**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE II – CZAS REAKCJI OD ZGŁOSZENIA (GODZINY) ……………… godziny Należy wpisać : 24, 48 lub 72 wg wyboru Wykonawcy. Za skrócenie terminu realizacji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| F. OŚWIADCZENIA: 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy. 2) ceny jednostkowe netto oraz wartość roboczogodziny w ofercie są wiążące i niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określone zostały na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę; 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert; 5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy; 6) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ______________________________ złotych), zostało wniesione w dniu ...................................., w formie: …..............................……................; 7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ………………..............................................................................................…..; 8) firma nasza zalicza się do: a) dużych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników )* oraz - jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro; )* b) średnich przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników)* oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; )* b) małych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników)* oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)* )*- niepotrzebne skreślić. |
| G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….…… tel./fax: .....................................................……...............…………; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................... |
| H. PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 1) ......................................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................................ 3) ......................................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................................... |
| I. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) .................................................................................................................................................... 2) ......................................................................................................................................................... 3) ......................................................................................................................................................... 4) ........................................................................................................................................................ Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Przystępując do postępowania pn.: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”

działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy)

A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………..............................................………………..........………………………………… ……………………………...............................................................................................…………………….......…………………………………………..........................................................................................................….. …………………………………………................................................................................................................ …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………...................................................................................…....... ..…………………………………………………..................………………………………………........................….………………….……………………………………..............................................., w następującym zakresie: …..…….................……..……………………………………………………………………………………………...…................………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

U M O W A   Nr TI/...../2017 - WZÓR

zawarta w dniu .... .... .2017 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym,

w imieniu której działają:

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica  - Barbary Krokowskiej.

a firmą : ............................................................................................................................................

NIP ...........................,  zwaną dalej  Wykonawcą,

w imieniu której działa:

......................................................

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579), na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”

2. Przedmiotem zamówienia jest w bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich na terenie Gminy Trzebnica w podziale na następujące zadania:

Zadanie I - Nawierzchnie asfaltowe

- bieżące naprawy i remonty nawierzchni asfaltowych masą asfaltową i emulsją,

- inne prace nie wyszczególnione a zlecone w formie pisemnej przez Zamawiającego.

Zadanie II – Pozostałe nawierzchnie i oznakowanie

- bieżące naprawy, remonty i przebudowy nawierzchni z kostki lub płytek betonowych,

- bieżąca wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego,

- bieżące uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego zgodnie z posiadanym przez

Zamawiającego projektem organizacji ruchu w mieście.

- inne prace nie wyszczególnione a zlecone w formie pisemnej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt.

4. Prace winny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- aktualnych specyfikacjach technicznych robót drogowych inwestycyjnych wydanych przez

BZDBDiM Sp. z o.o. Warszawa;

- zgodnie z zaleceniami  i wymaganiami stawianymi przez producentów materiałów i urządzeń.

- oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy i niniejszą Umową.

Można stosować wyłącznie materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004.198.2041 z póź. zm.).

5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia prac od daty ich rozpoczęcia do czasu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykonanych na tym terenie prac, a w szczególności zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wydzielenie i zabezpieczenie dojść do budynku oraz zabezpieczenie terenu prac przed osobami postronnymi,

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,

- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego.

6.  Umowa na wykonanie zamówienia określonego w ust. 3 zostaje zawarta na okres :

- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,

- zakończenie 	- Zadanie I – 31.12.2021 r.

- Zadanie II – 31.12.2021 r.

Strony dokonały następującego podziału obowiązków:

- Obowiązki Zamawiającego:

1. Odbiory przedmiotu umowy oraz zapłata wynagrodzenia za wykonane prace.

2. Udostępnienie projektu organizacji ruchu w mieście Trzebnica.

3. Sprawdzenie ilości i zgodności prac zanikających lub ulegających zakryciu  w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

4. Każdorazowe zlecanie z wyprzedzeniem 7-dniowym wyspecyfikowanego zakresu prac z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia.

Z wyłączeniem usuwania ubytków w jezdni oraz chodnikach  termin wykonania prac nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zawiadomienia. Powyższa czynność jest równocześnie przekazaniem placu budowy Wykonawcy.

- Obowiązki Wykonawcy:

1. Dostarczenie na miejsce wykonania prac na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy,

2. Uzgodnienie z Zamawiającym  ewentualnych Podwykonawców lub dostawców urządzeń

przewidzianych do realizacji części prac,

3. Zapewnienie dostaw wody i energii do wykonania usługi,

4. Ubezpieczenie prowadzonych prac.

5. Prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc w których są prowadzone prace związane z

przedmiotem umowy.

6. Przystąpienie w ciągu 3 dni do wykonania prac, nie stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, zleconych przez Zamawiającego w formie faksu, listownie bądź mailowo.

Termin wykonania prac nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zawiadomienia.

7. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanymi z realizacją  przedmiotu umowy, w tym zapłata odszkodowania w związku z takim roszczeniem.

8. W przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niebezpiecznego miejsca w ciągu 3 godzin od telefonicznego, faksem bądź mailowo  powiadomienia przez Zamawiającego, bez względu na porę dnia i dzień tygodnia.

9. Zakończenie robót związanych z uzupełnieniem ubytków w jezdni w ciągu 24 godz., licząc od

momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych związanych z tymi ubytkami.

10. Przystąpienie w ciągu 3 dni do uzupełnienia oznakowania pionowego i zakończenie w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

11. Dostarczenie oświadczenia kierownika robót/budowy o podjęciu obowiązków w terminie 2 dni

od daty podpisania umowy.

12. Powiadomienie Zamawiającego o wykonaniu prac zanikających lub ulegających zakryciu.

13. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do zastosowania

materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany.

14. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia prac zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z póź. zm.).

§ 3

  - Wartość prac, w których skład wchodzą  elementy wyszczególnione w § 1 ust. 3 zostanie ustalona na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych netto oraz faktycznej ilości wykonanych prac + obowiązujący podatek VAT.

  - Ceny jednostkowe netto na poszczególne roboty wynoszą:

| L.p. | Rodzaj robót | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE I –NAWIERZCHNIE ASFALTOWE |
| 1 | Remont nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża o pow. ponad 5 m2 |  |
| 2 | Remont nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm z przygotowaniem podłoża o pow. do 5 m2 |  |
| 3 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 |  |
| 4 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 |  |
| 5 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm |  |
| 6 | Ułożenie krawężnika 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych |  |
| 7 | Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej |  |
| 8 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych |  |
| 9 | Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm |  |
| 9a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 10 | Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm |  |
| 10a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm |  |
| 11a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 12 | Regulacja wysokościowa żeliwnych włazów kanalizacyjnych |  |
| 13 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych |  |
| 14 | Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw |  |
| 15 | Remont na zimno innowacyjną masą asfaltową w workach (masę dostarcza Zamawiający) |  |
| ZADANIE II – POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE I OZNAKOWANIE |
| 1 | Dostawa i montaż słupków z rury cynkowanej ø 60/3mm Lśr. = 3,5 m |  |
| 1a | Dopłata lub potrącenie za każde 0,10 cm różnicy długości słupka |  |
| 2 | Dostawa i montaż znaków drogowych z folii odblaskowej bez względu na typ i wielkość znaku |  |
| 3 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm |  |
| 4 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm |  |
| 5 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm |  |
| 6 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm |  |
| 7 | Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm |  |
| 8 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm |  |
| 9 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm |  |
| 10 | Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej o grubości do 15 cm |  |
| 11 | Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej |  |
| 12 | Ułożenie obrzeża 8x30 cm z wykonaniem ławy z piasku i robót ziemnych |  |
| 13 | Przestawienie obrzeży betonowych z wykonaniem ławy z piasku |  |
| 14 | Rozbiórka obrzeży chodnikowych |  |
| 15 | Ułożenie krawężnika 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych |  |
| 16 | Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej |  |
| 17 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych |  |
| 18 | Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm |  |
| 18a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 19 | Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm |  |
| 19a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 20 | Wykonanie nawierzchni z miału kamiennego o grubości warstwy 10 cm |  |
| 20a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 21 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm |  |
| 21a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 22 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię w gruncie kat. II-IV o średniej gr. 10 cm z wywozem urobku |  |
| 22a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości |  |
| 23 | Regulacja wysokościowa żeliwnych włazów kanalizacyjnych |  |
| 24 | Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw |  |
| 25 | Regulacja wysokościowa włazów studzienek telefonicznych |  |

Co odpowiada ofercie Wykonawcy.

Szacunkowa wartość umowy dla Zadania I wynosi ……………………………………………….. zł brutto (+/- 20%).

Szacunkowa wartość umowy dla Zadania II wynosi ……………………………………………….. zł brutto (+/- 20%).

  - W przypadku innych prac nie wyszczególnionych a zleconych pisemnie ich wartość zostanie ustalona na podstawie obowiązujących KNR-ów, czynników cenotwórczych tj: ceny robocizny zgodnej z Ofertą Wykonawcy; średnich cen materiałów i cen sprzętu /cen materiałów z kol. 5;  cen sprzętu z kol. 8/ z Informatora Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie prac, jednak nie większych niż faktycznych cen ich zakupu lub najmu + obowiązujący podatek VAT.

  - Cena roboczogodziny oraz czynniki cenotwórcze zgodnie z ofertą Wykonawcy wynoszą:

-  dla zadania I:

a) Cena roboczogodziny			…………… zł

b) Stawka robocizny netto           	………….. zł/r-godz.

c) Narzut kosztów pośrednich    	………….. %

d) Narzut zysku                              	…………… %

-  dla zadania II:

a) Cena roboczogodziny			…………… zł

b) Stawka robocizny netto           	………….. zł/r-godz.

c) Narzut kosztów pośrednich    	………….. %

d) Narzut zysku                              	…………… %

5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedłożenia faktur  zakupu

materiałów.

§ 4

1. Ustala się następujący sposób rozliczenia i zapłaty za wykonane prace:

a) Rozliczenie prac następować będzie fakturami VAT w cyklach miesięcznych.

b) Dokumenty rozliczeniowe tj. obmiary wykonanych prac i kosztorysy powykonawcze stanowiące podstawę fakturowania sporządza Wykonawca i przedstawia Zamawiającemu do sprawdzenia i zatwierdzenia. Czynności sprawdzające i zatwierdzające powinny być wykonane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

2. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę  w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty rozliczeniowe, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy nr:.................................................................................................................

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonane prace, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców.

lub

Wykonawca oświadcza, że w celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

nazwa podwykonawcy (NIP......….) .........……… zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy…………….........................................................................................

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, pomiędzy Wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym :

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że umowa z proponowanym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą spełnia warunki określone przez Zamawiającego w ust. XXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 5 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. XXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy  umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. XXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 4-12  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

- brukarskie,

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób.

§ 7

1. Odbiór prac zleconych w danym miesiącu kalendarzowym nastąpi protokolarnie po wykonaniu wszystkich prac i uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych z odbiorem nie może być dłuższy niż 7 dni.

2.  W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego  oraz Wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad,

-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem:

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości

użytkowej, estetycznej lub technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca  wbudował  materiały i urządzenia

o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru.

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

7. Odbiór prac wykonanych przez podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych prac przez

Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy :

- aprobaty techniczne i świadectwa użytych materiałów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z przepisami,

- protokoły badania zagęszczenia gruntów i zasypek,

- protokoły badania wytrzymałości  użytych betonów,

- karty przekazania odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki,

- inne wynikające z przepisów szczegółowych.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru przedmiotu umowy, chyba że rodzaj (przedmiot) prac wykonanych przez Wykonawcę nie będzie wymagał przedłożenia danego dokumentu z uwagi na jego bezprzedmiotowość dla wykonanego zakresu prac i potrzeb stwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez przedmiot umowy  prawidłowych parametrów technicznych.

Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady wykonanych prac, za wykonanie których Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę.

2. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji wynosi … miesięcy.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru,

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 2,  jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez   Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji  zostanie przedłużony o czas naprawy.

6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru mimo istnienia wad, gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania odbioru.

§ 9

    - Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości  2 % wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego dla zadania, którego dotyczy naruszenie,

- za zwłokę w rozpoczęciu prac o ustalonym terminie rozpoczęcia - w wysokości  0,02%

wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego dla zadania, którego dotyczy naruszenie za każdy dzień zwłoki,

-  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości  0,02 % wartości  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  za zwłokę w zakończeniu prac o ustalonym terminie zakończenia - 0,02 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w wysokości 5.000,00 zł

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2  – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,

- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego;

- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1  – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek.

2.  Przyjmuje się że szacunkowa wartość wynagrodzenia umownego wynosi:

- dla Zadania I  - ………………… zł.

- dla Zadania II - ………………....zł.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości poniesionych przez Wykonawcę nakładów.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia  ustalonego j.w. staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną  mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

Upoważnionym do kontroli prac  ze strony Zamawiającego będzie : Arkadiusz Wieczorek.

Wykonawca ustanawia kierownika robót/budowy w osobie: …………………………..

§ 11

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad

realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli:

- z ramienia Zamawiającego - ............................................

- z ramienia Wykonawcy      - ...........................................

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, prawo

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia

– w terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do dnia …. 31.01.2022 r.;

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 14 dni od daty upływu wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.;

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.;

d) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju prac, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.;

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek

wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.;

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.;.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej

ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.;. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie.

§ 13

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach nie później jednak niż do dnia 31.01.2022 r.

§ 14

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego

i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 16

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy które stanowią jej integralną część :

1. Oferta Wykonawcy z ryczałtowymi cenami jednostkowymi prac i czynnikami cenotwórczymi.

2. Wzór oświadczenia podwykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca:

nr sprawy: TI.271.24.2017                                                                    Załącznik nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA: …..................................................................................................................., NIP  …........................

reprezentowany przez …………………………………………………………………………..

realizujący zadanie pn.:

„Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………..

zawartej z WYKONAWCĄ: ….........................................................................................................., NIP  …........................

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte                    w protokole odbioru  nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą  z dnia…………………  obejmujące następujący zakres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ……….... wynagrodzenie w wysokości ……………zł              /słownie/ ………………………………………………………………………………………………,   odpowiadające wykonanemu zakresowi  prac.

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za  wykonany zakres robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

…................. dnia ……………                                                        ………………..……………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy)

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO /jeżeli dotyczy/

Oświadczam w imieniu ...................................................................................................................

/nazwa Podmiotu na zasobach,  którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy  ..................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

realizujący zadanie pn.:

„Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich”

niezbędne zasoby ..................................................................................................................................

/należy wskazać zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza

i doświadczenie, potencjał kadrowy ze wskazaniem imion i nazwisk, itp./

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą:

.............................................................................................................................................................

/np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, dzierżawy itp./

.............................................................................................................................................................

2. sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.............................................................................................................................................................

/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, delegowanie pracowników itp./

.............................................................................................................................................................

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy                                                                    .............................................

Data i odpis przedstawiciela Podmiotu

na zasobach, którego Wykonawca polega.

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

| Przystępując do postępowania pn.: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich” |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …....................................................................................................... …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy - nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)* z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)* z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: - …........................................................................................................................................... - …........................................................................................................................................... * niepotrzebne skreślić |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP. |
| POUCZENIE: 1). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 2). Ww. oświadczenie każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. |

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- - wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa i adres zamawiającego | Bieżące utrzymanie ulic i chodników | lub | Budowa, przebudowa lub remont dróg / chodników, dróg lub placów | Terminy wykonania (rozpoczęcie /zakończenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | krótki opis robót będących przedmiotem zamówienia | wartość zł. brutto |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rodzaj nawierzchni | powierzchnia [m2] |  |
| 1. |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. |  |  |  | X |  |  |  |

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia), że roboty/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy                                                                                                             	                                                       …................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 8. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ

Gwarancja Przetargowa

Do: Gmina Trzebnica

pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

...................................................................................................... w ................................................

(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)

Oddział w(e) ....................................................................................................................................

zwany dalej Gwarantem

udziela gwarancji na rzecz Gmina Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tytułem  zabezpieczenia zapłaty wadium w wysokości .............. zł.,

słownie: .............................................................................................................................................

przez ...........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres)

składającego ofertę w przetargu na: ..................................................................................................

Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. …………….PLN  na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium ponieważ:

1) jego oferta została wybrana i:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Żądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa ważna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej podstawie musi być wniesione na adres ………………..  do wymienionej daty włącznie.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Gwarancja Przetargowa wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu przed terminem, o którym mowa wyżej. Niniejsza Gwarancja Przetargowa jest nieprzenośna.

Podpis i pieczęć Gwaranta ...............................................................................................

Nazwa Gwaranta .............................................................................................................

Adres ................................................................................................................................

Data ....................................

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

nr sprawy: TI.271.24.2017 Załącznik nr 9 do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego UWAGA! Wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku opisanym w rozdziale XII pkt 8 SIWZ

| Przystępując do postępowania pn.: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich” |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …............................................................................................................................................ …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty dotyczącej dostawy / usługi ……………………………………………………………....o wartości netto ………… złotych będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |